# 世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目

# -交通子项目审计结果

一、审计师意见

审计师意见

四川省交通运输厅公路局：

我们审计了世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目2020年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和指定账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注（第4页至第16页）。

（一）项目执行单位及四川省财政厅对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表及贷款协定执行情况表是四川省交通运输厅公路局（以下简称：省公路局）的责任，编制指定账户报表是四川省财政厅的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目2020年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和指定账户收支情况。

（四）其他事项

我们审查了本期内由四川省财政厅报送给世界银行的SCLS-GL-02、SCLS-GL-03号提款申请书及所附资料。我们认为，这些资料均符合贷款协议的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

四川省审计厅

2021年5月25日

地址：四川省成都市永兴巷15号

邮政编码：610012

电话：86522202

传真：86522013

二、财务报表及财务报表附注

Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

（一）资金平衡表

i. Balance Sheet

资 金 平 衡 表

BALANCE SHEET

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目

ProjectName: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Road Subproject

编报单位：四川省交通运输厅公路局

Prepared by: Sichuan Provincial Transportation Department Highway Bureau                                         货币单位：人民币元

Currency Unit: RMB Yuan

| 资金占用 Application of Fund | 行次 Line No. | 期初数 2019年 Beginning Balance | 期末数 2020年 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 1 | 41,168,898.58 | 88,325,430.23 |
| 1.交付使用资产 Fixed Assets Transferred | 2 | - | - |
| 2.待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 3 | - | - |
| 3.转出投资 Investments Transferred-out | 4 | - | - |
| 4.在建工程 Construction in Progress | 5 | 41,168,898.58 | 88,325,430.23 |
| 二、应收生产单位投资借贷款 Investment Loan Receivable | 6 | - | - |
| 其中：应收生产单位进行世行贷款 Including: World Bank Investment Loan Receivable | 7 | - | - |
| 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan | 8 | - | - |
| 其中：拨付世行贷款 Including :Appropriation of World Bank Investment Loan | 9 | - | - |
| 四、器材 Equipment | 10 | - | - |
| 其中：待处理器材损 Including: Equipment Losses in Suspense | 11 | - | - |
| 五、货币资金合计 Total Cash and Bank | 12 | 9,232,528.87 | 8,080,912.04 |
| 1.银行存款 Cash in Bank | 13 | 9,232,528.87 | 8,080,912.04 |
| 其中：专用账户存款 Including: Special Account | 14 | 6,600,273.72 | 5,439,164.60 |
| 2.现金 Cash on Hand | 15 | - | - |
| 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable | 16 | 88,190,830.25 | 93,422,633.97 |
| 其中：应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable | 17 | - | - |
| 应收世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable | 18 | - | - |
| 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service- Fee Receivable | 19 | - | - |
| 七、有价证券 Marketable Securities | 20 | - | - |
| 八、固定资产合计 Total Fixed Assets | 21 | - | - |
| 固定资产原价 Fixed Assets, Cost | 22 | - | - |
| 减：累计折旧 Less: Accumulated Depreciation | 23 | - | - |
| 固定资产净值 Fixed Assets, Net | 24 | - | - |
| 固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal | 25 | - | - |
| 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense | 26 | - | - |
| 资金占用合计 Total Application of Fund | 27 | 138,592,257.70 | 189,828,976.24 |

（后续）（To be continued）

| 资金来源 Sources of Fund | 行次 Line No. | 期初数 2019年 Beginning Balance | 期末数 2020年 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds | 28 | 116,034,231.37 | 120,875,275.97 |
| 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus | 29 | - | - |
| 其中：捐赠款 Including: Grants | 30 | - | - |
| 三、项目借款合计 Total Project Loan | 31 | 21,451,815.00 | 50,152,825.76 |
| 1.项目投资借款 Total Project Investment Loan | 32 | 21,451,815.00 | 50,152,825.76 |
| (1)国外借款 Foreign Loan | 33 | 21,451,815.00 | 50,152,825.76 |
| 其中：国际开发协会 Including: IDA | 34 | - | - |
| 国际复兴开发银行 I BRD | 35 | 21,451,815.00 | 50,152,825.76 |
| 技术合作信贷 Technical Cooperation | 36 | - | - |
| 联合融资 Co- Financing | 37 | - | - |
| (2)国内借款 Domestic Loan | 38 | - | - |
| 2.其它借款 Other Loan | 39 | - | - |
| 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan | 40 | - | - |
| 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan | 41 | - | - |
| 五、企业债券资金 Bond Fund | 42 | - | - |
| 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be Offset | 43 | - | - |
| 七、应付款合计 Total Payables | 44 | 1,069,087.70 | 18,751,195.08 |
| 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payables | 45 | - | - |
| 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payables | 46 | - | - |
| 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payables | 47 | - | - |
| 八、未交款合计 Total Other Payables | 48 | 25,146.40 | 34,635.69 |
| 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund | 49 | - | - |
| 十、留成收入 Retained Earnings | 50 | 11,977.23 | 15,043.74 |
| 资金来源合计 Total Sources of Fund | 51 | 138,592,257.70 | 189,828,976.24 |

（二）项目进度表

ii. Summary of Sources and Uses of Funds by Project Component

项 目 进 度 表（一）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅰ

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Road Subproject

编报单位：四川省交通运输厅公路局

Prepared by: Sichuan Provincial Transportation Department Highway Bureau

货币单位：人民币

Currency Unit: RMB Yuan

|  | 本期 Current Period | 累计 Cumulative |
| --- | --- | --- |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 资金来源合计 Total Sources of Funds | 96,610,634.00 | 33,542,055.36 | 34.72% | 309,505,000.00 | 171,028,101.73 | 55.26% |
| 一、国际金融组织贷款 International Financing | 86,500,000.00 | 28,701,010.76 | 33.18% | 195,000,000.00 | 50,152,825.76 | 25.72% |
| 1、国际复兴开发银行 IBRD | 86,500,000.00 | 28,701,010.76 | 33.18% | 195,000,000.00 | 50,152,825.76 | 25.72% |
| 二、配套资金Counterpart Financing | 10,110,634.00 | 4,841,044.60 | 47.88% | 114,505,000.00 | 120,875,275.97 | 105.56% |
| 1、有偿配套Domestic loan | - | - |  | - | - |  |
| 2、无偿配套 Appropriation Funds | 10,110,634.00 | 4,841,044.60 | 47.88% | 114,505,000.00 | 120,875,275.97 | 105.56% |
| 3、项目资本金 Project Capital | - | - |  | - | - |  |
| 资金运用合计（按项目内容） Total Application of Funds (by Project Component) | 96,610,634.00 | 47,156,531,65 | 48.81% | 309,505,000.00 | 88,325,430.23 | 28.54% |
| 1、农村道路建设 Upgrading and Risk Reduction of Rural Roads | 96,610,634.00 | 47,156,531,65 | 48.81% | 309,505,000.00 | 88,325,430.23 | 28.54% |
| 2、提升城镇基础设施和应急准备能力 Upgrading of Priority Urban Infrastructure and Strengthening Emergency Preparedness | - | - |  | - | - |  |
| 3、加强石棉县灾害管理和准备能力的技术援助 TA for Strengthening of Disaster Management and Preparedness in Shimian County | - | - |  | - | - |  |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management and Capacity Building | - | - |  | - | - |  |
| 差异 Difference |  | -13,614,476.29 |  |  | 82,702,671.50 |  |
| 1. 应收款变化 Change in Receivables |  | 5,231,803.72 |  |  | 93,422,633.97 |  |
| 2. 应付款变化 Change in Payables |  | -17,682,107.38 |  |  | -18,751,195.08 |  |
| 3. 货币资金变化 Change in Cash and Bank |  | -1,151,616.83 |  |  | 8,080,912.04 |  |
| 4. 其它 Other |  | -12,555.80 |  |  | -49,679.43 |  |

项 目 进 度 表（二）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅱ

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Road Subproject

编报单位：四川省交通运输厅公路局                                                                     货币单位：人民币元

Prepared by: Sichuan Provincial Transportation Department Highway Bureau                                      Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 项目支出 Project Expenditure |
| --- | --- |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产 Assets Transferred | 在建工程 Work in Progress | 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资 Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |
| 1、农村道路建设 Upgrading and Risk Reduction of Rural Roads | 88,325,430.23 | - | - | - | - | 88,325,430.23 | - | - |
| 2、提升城镇基础设施和应急准备能力 Upgrading of Priority Urban Infrastructure and Strengthening Emergency Preparedness | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、加强石棉县灾害管理和准备能力的技术援助 TA for Strengthening of Disaster Management and Preparedness in Shimian County | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management and Capacity Building | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 Total | 88,325,430.23 | - | - | - | - | 88,325,430.23 | - | - |

（三）贷款协定执行情况表

iii. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷 款 协 定 执 行 情 况 表

STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Road Subproject                                               编报单位：四川省交通运输厅公路局                                                                                           货币单位：美元/人民币

Prepared by: Sichuan Provincial Transportation Department Highway Bureau                                                 Currency Unit: USD/RMB Yuan

| 类 别 Category | 核定贷款金额 Loan Amount 美元 USD | 本年度提款数 Current-period Withdrawals | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元 USD | 折合人民币 RMB | 美元 USD | 折合人民币 RMB |
| 1. 基础设施项目货物、工程、咨询、培训及研讨会等 Goods,works,consultants'services,Training and Workshops for the Urban Infrastructure | - | - | - | - | - |
| 2. 农村公路项目货物、工程、咨询、培训及研讨会等 Goods,works,consultants'services,Training and Workshops for the Rural Roads | 29,925,000.00 | 4,611,374.62 | 30,088,758.26 | 4,611,374.62 | 30,088,758.26 |
| 3.先征费 Front-end Fee | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 489,367.50 |
| 其中：(1) 公路基础设施项目 Component of Urban Infrastructure | - | - | - | - | - |
| (2) 农村公路项目 Component of Rural Roads | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | 489,367.50 |
| 4.利率上下限的贴水Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium | - | - | - | - | - |
| 5.指定账户 Designated Account | - | - | - | 3,000,000.00 | 19,574,700.00 |
| 总 计 Total | 30,000,000.00 | 4,611,374.62 | 30,088,758.26 | 7,686,374.62 | 50,152,825.76 |

注：汇率1USD= 6.5249元人民币。（Note: Exchange Rate: USD 1=RMB 6.5249Yuan）

（四）指定账户报表

iv. Designated Account Statement

指 定 账 户 报 表

DESIGNATED ACCOUNT STATEMENT

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目

Project Name:Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Road Subproject

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司四川省分行

Depository Bank: Sichuan Provincial Branch,Agricultural Bank of China

贷款号： 8647-CN                                   账号：22920114040000925

Loan No.：8647-CN                                  Account No.: 22920114040000925

编报单位：四川省财政厅                                       货币种类：美元

Prepared by: Sichuan Provincial Finance Department           Currency: USD

| A部分：本期指定账户收支情况 Part A-Account Activity for the Current Period | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 期初余额 Beginning Balance | 946,113.03 |
| 增加： Add: | 4,611,993.34 |
| 本期世行回补总额 Total Amount Deposited this Period by World Bank | 4,611,374.62 |
| 本期利息收入总额（存入指定账户部分） Total Interest Earned this Period if Deposited in Designated Account | 618.72 |
| 本期不合格支出归还总额 Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures | - |
| 减少： Deduct: | 4,724,505.15 |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period | 4,724,505.15 |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn | 30.00 |
| 期末余额 Ending Balance | 833,601.22 |

（后续）(To be continued)

| B部分：指定账户调节 Part B-Account Reconciliation | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 1. 世行首次存款总额 Amount Advanced by World Bank | 3, 000,000.00 |
| 减少： Deduct: | - |
| 2. 世界银行回收总额 Total Amount Recovered by World Bank | - |
| 3. 本期期末指定账户首次存款净额 Outstanding Amount Advanced to the Designated Account at the End of this Period | 3, 000,000.00 |
| 4. 指定账户期末余额 Ending Balance of Designated Account | 833,601.22 |
| 增加： Add: | 2,168,704.37 |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period | - |
| 申请书号 Application No. |  | - |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period | 2,168,704.37 |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) | 30.00 |
| 减少： Deduct: | 2,335.59 |
| 8. 利息收入（存入指定账户部分） Interest Earned (If Included in Designated Account) | 2,335.59 |
| 9. 本期期末指定账户首次存款净额 Total Advance to the Designated Account Accounted for at the End of this Period | 3,000,000.00 |

（五）财务报表附注

财务报表附注

1.项目概况

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-交通子项目贷款号为8647-CN，估算总投资人民币30,950.50万元，其中利用世行贷款资金3,000万美元（用于工程直接费和先征费），项目内容包括成都市邛崃市，雅安市天全县、荥经县等3个县（市）共计3条约36公里农村公路灾后恢复重建，以进一步提升公路应急抢险保通能力及服务水平。该项目《贷款协议》《项目协议》于2016年11月23日正式签署，2017年3月23日正式生效，关账日为2022年6月30日。

2.财务报表编制范围

本财务报表的编制范围包括邛崃市、天全县、荥经县等3个县（市）项目办的财务报表及四川省财政厅指定账户报表。

3.主要会计政策

3.1 本项目财务报表按照财政部《世界银行贷款项目会计核算办法》（财际字〔2000〕13号）的要求编制。

3.2 会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。本财务报表会计核算涵盖了2020年1月1日至2020年12月31日所发生的费用。

3.3 本项目会计核算以“权责发生制”作为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

3.4 按照中国人民银行2020年12月31日美元兑换人民币的中间价作为本次报表的计算汇率，即l美元=人民币6.5249元。

4.报表科目说明

4.1项目支出

本期项目支出人民币42,918,050.11元，累计项目支出人民币88,325,430.23元，占总投资计划人民币309,505,000.00元的28.54%。

4.2货币资金

2020年12月31日货币资金余额为人民币8,080,912.04元，其中指定账户存款折合人民币5,423,925.11元，指定账户存款利息折合人民币15,239.49元；邛崃市子项目银行专户余额人民币2,641,747.44元。

4.3预付及应收款

2020年12月31日余额为人民币93,422,633.97元，具体为：邛崃市子项目预付工程款人民币4,225,526.80元、应收邛崃市国土资源局项目征地拆迁资金人民币48,063,652.00元、应收邛崃市财政局民工保证金人民币398,629.22元和暂收第五期工程计量款人民币9,058,704.40元；天全县子项目预付征地拆迁费-社保资金人民币25,840,728.56元、预付工程款人民币5,835,392.99元。

4.4项目拨款

2020年12月3l日余额为人民币120,875,275.97元，是各子项目县（市）财政及项目业主单位到位的无偿配套资金及前期费用开支，占总投资计划中应到位配套资金人民币114,505,000.00元的105.56%。

4.5项目借款

2020年12月31日项目借款余额为7,686,374.62美元，按汇率1USD=6.5249元人民币，折合成人民币50,152,825.76元，具体为：国际复兴开发银行贷款生效时扣缴的先征费75,000.00美元，占该类计划的100.00%；农村公路工程提款4,611,374.62美元，占该类计划的15.41%；项目指定账户周转金3,000,000.00美元。

4.6应付款

2020年12月3l日余额为人民币18,751,195.08元，具体为：邛崃市子项目应付第5期计量款人民币9,058,704.40元、应付保留金人民币3,986,292.22元、应付民工工资保证金人民币398,629.22元、已收到财政拨款尚未回补的工程计量款人民币14,115,152.33元；天全县子项目应付的图审费人民币18,000.00元、复垦编制费人民币34,720.00元、管线改拆评审费人民币1,600.00元、征地拆迁费人民币1,014,612.70元、已提交工程计量应付工程款人民币4,238,481.54元；荥经县子项目应付手续费人民币155.00元。

4.7未交款

2020年12月31日余额为人民币34,635.69元，为邛崃市子项目的市级财政配套资金账户产生利息收入，该款项待项目结束销户后归还市财政。

4.8留成收入

2020年12月31日项目留成收入为人民币15,043.74元，为世行贷款项目指定账户产生的存款利息。

5.指定账户使用情况

本项目指定账户设在中国农业银行股份有限公司四川省分行，账号为22920114040000925，币种为美元。

6.其他需要说明的事项

截至2020年12月31日，邛崃市道火路项目，天全县始新路项目正常开展。荥经县子项目中约3公里的道路和后段关联项目在《大熊猫国家公园总体规划（征求意见稿）》（2019年10月）的一般控制区内，世行专家根据世行安全保障政策的相关规定，评估认为荥经县农村公路项目及后段关联项目的实施将对大熊猫国家公园生态环境带来重大影响，因此建议取消该项目，并将贷款额度一并纳入城建子项目中期调整统筹使用。目前，正在履行相关审批手续。荥经县子项目暂未提款，各项支出由地方配套资金支付。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位对国家法规和项目贷款协定的遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。我们发现存在如下问题：

（一）违反国家法规或贷款协定的问题

未按进度申请财政配套资金，个别子项目账户资金余额人民币2,607,111.75元。

2018年，邛崃市公路养护段按财政评审价申请并收到财政配套资金—杆管线迁改资金人民币8,093,140.00元。截至2020年12月31日，实际使用杆管线迁改资金人民币5,486,028.25元，账户资金余额人民币2,641,747.44元，其中管线迁改资金余额2,607,111.75元，利息收入34,635.69元。

以上行为不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年国务院第186号令）第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度......”和《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）第四条“除……外国政府和国际金融组织贷款赠款、代管资金以及其他经财政部认定的财政专户资金外，其余财政专户资金中的存量资金应按照财政存量资金进行统计和清理。其中：……其余财政支出专户资金应全部调入国库……”的规定。

建议你局督促邛崃市公路养护段整改，对上述账户资金余额进行清理上交财政，今后应按照项目进度申请财政配套资金，严格执行国库集中支付制度。你局已接受审计建议。

（二）项目管理方面存在的问题

1.部分子项目会计核算不规范，涉及金额人民币18,505,768.54元。

（1）天全县子项目少计建筑安装工程投资人民币4,355,189.40元。

2020年，天全县公路养护段未对已完成工程计量并提交提款报账申请的工程完成值按会计制度要求进行核算，少计建筑安装工程投资人民币4,355,189.40元。

（2）邛崃市子项目多计国外借款人民币14,150,579.14元。

2020年，邛崃市公路养护段在未收到债务通知单情况下，对国外借款进行会计核算，多计国外借款人民币14,150,579.14元。

以上行为不符合《世界银行贷款芦山地震灾后重建与减灾项目（农村公路）财务管理手册》第一章第六条“项目会计核算任务  各级项目办负责真实、准确、及时、完整的对项目资金运行活动进行核算、反应、管理和监督……”和《世界银行贷款项目会计核算办法》中“第304号科目国外借款 核算项目单位实际使用和收到的国际金融组织资金。收到国际金融组织付款通知单时，借记‘器材采购’‘银行存款’‘其他应付款’等科目，贷记本科目”的规定。

建议你局认真履行财务管理职责，严格按照相关规定对县（市）项目办会计核算进行指导，并督促天全县公路养护段、邛崃市公路养护段切实加强项目财务管理，按照相关规定调整会计账目和财务报表。你局已接受审计建议。

2.个别子项目未及时清理往来款项，涉及金额人民币1,331.49万元。

2018年5月和2019年11月，天全县公路养护段分别预缴天全县始阳至新华农村公路工程项目被征地农民社保资金人民币1,331.49万元和人民币2,083.70万元。根据天全县自然资源和规划局和天全县社会保险事务中心测算结果，该项目应预缴征地拆迁农民社保资金人民币2,083.70万元，多预缴人民币1,331.49万元。截至2021年3月10日，天全县公路局养护段未向县财政局申请办理清退多预缴的征地农民社保资金人民币1,331.49万元，长期挂往来科目核算。

以上行为不符合《世界银行贷款芦山地震灾后重建与减灾项目（农村公路）财务管理手册》第四章第二十三条“会计核算要求 7.根据有关规定，对固定资产、材料物资、往来款项等进行明细核算，定期清理往来……”的规定。

建议你局督促天全县公路养护段整改，及时清理往来款项，尽快申请办理退回多预缴的被征地农民社保资金归还县财政。你局已接受审计建议。

3.个别子项目多支付保险费用人民币116,707.86元。

2020年12月，天全县公路养护段违反合同约定，列支不应单独支付的建工意外险、附加意外伤害医疗保险费用人民币116,707.86元，上述费用已摊入各相关工程子目单价和费率中并支付，多支付保险费用人民币116,707.86元。

以上行为不符合《天全县始新路土建工程施工合同》中“第九部分 四.其他说明……承包人应缴纳的所有税金和工伤事故险的保险费、人身意外伤害保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率中，不再单独计量”的规定。

建议你局督促天全县公路养护段整改，追回多支付的费用,加强合同管理，杜绝此类情况再次发生。你局已接受审计建议。

4.业主单位监管不严，项目管理人员变更不规范。

（1）天全县公路养护段同意施工单位更换不符合资质要求的安全环保人员。

2020年12月，在施工单位抚州市恒通路桥工程有限公司提交人员变更资料不齐全的情况下，天全县公路养护段同意施工单位更换项目安全环保人员，更换后的安全环保人员罗某不具备合同约定的公路工程相关专业工程师资质。

以上行为不符合《天全县始新路土建工程招标文件》中“2.5人员  安全工程师应具有公路工程相关专业工程师，安全生产考核合格证”,《天全县始新路土建工程施工合同》中“第五部分 特殊合同条款 第5.1款 项目经理及其他组成人员更换需经业主同意并在相关部门备案……第六部分 一般合同条款 9.1……关键人员和设备的替换只有在其资历和性能方面优于原投标文件中所提议的关键人员和设备时，并经项目监理批准方可进行”的规定。

建议你局督促天全县公路养护段整改，加强对施工单位相关人员资质的审核，要求施工单位严格按合同约定派驻技术负责人，杜绝此类问题再次发生。你局已接受审计建议。

（2）邛崃市公路养护段未发现项目管理单位擅自更换项目管理人员。

邛崃市公路养护段未对项目管理单位成都市众信建设管理咨询有限责任公司委派人员履职情况进行检查，未发现项目管理单位擅自将管理人员张某更换为赵某的情况。

以上行为不符合双方签订的《工程项目管理服务合同》中“ 第四条 甲方的权利与责任 ……甲方对乙方人员实行不定期检查……第五条 乙方的权利与责任……在合同期间乙方应保证人员的稳定，如变更人员须征的甲方书面同意，否则按5000元/人进行处罚……”的规定。

建议你局督促邛崃市公路养护段整改，加强对项目管理单位工作的检查，要求项目管理单位严格按照合同约定执行，杜绝此类问题再次发生。你局已接受审计建议。

5.个别子项目业主单位、监理单位监管不力，未督促落实水土保持和安全防护措施。

天全县公路养护段未按照天全县水利局于2020年7月下发的《限期整改通知书》的要求督促施工单位整改。抽查发现，截至2021年3月，天全县始新路项目3#弃渣场，仍未修建挡土墙及截排水沟、临时堆土区未使用土袋挡护、土方裸露，未使用密目网遮盖。监理单位吉林省林泽公路工程监理咨询有限公司也未督促施工单位整改，环境保护和水土保持检查、现场管理工作流于形式。

以上行为不符合《中华人民共和国水土保持法》第三十八条：“……对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施……”、《四川省水利厅关于天全县始新路灾后重建工程水土保持方案的批复》（川水函〔2016〕238号）第十一条“建设单位在工程建设中要重点做好以下工作：（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施……”和《天全县始新路项目施工监理合同》中“二、乙方职责：3.现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作”的规定。

建议你局督促天全县公路养护段整改，督促监理单位认真履职、施工单位严格按照相关规定落实安全防护措施，加强施工现场安全文明施工管理，杜绝此类问题再次发生。你局已接受审计建议。

6.项目管理不规范，部分子项目未按规定履行相关程序。

（1）邛崃市子项目未按规定履行项目建设用地报批程序。邛崃市道火路项目2016年12月取得原国土资源厅用地预审，并于2019年5月正式开工建设。截至2021年3月，该项目尚未办理建设用地报批手续。

以上行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第五十三条“经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府自然资源主管部门提出建设用地申请，经自然资源主管部门审查，报本级人民政府批准”和原国土资源厅《关于世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建邛崃市道佐至火井农村公路项目用地预审的函》（川国土资函〔2016〕743号）第六条：“要按照土地管理法律法规和有关规定，依法办理建设用地报批手续。未办理建设用地报批手续的不得开工建设”的规定。

建议你局督促邛崃市公路养护段整改，严格执行建设用地报批程序，尽快按规定完善相关手续。你局已接受审计建议。

（2）邛崃市子项目弃渣场变更未履行临时用地及水土保持审批程序。2020年3月，经业主单位邛崃市公路养护段、项目管理单位成都市众信建设管理咨询有限责任公司、监理单位成都久久工程项目管理有限公司、设计单位成都市交通规划勘察设计研究院同意，邛崃市子项目取消原计划2处弃渣场，新建3处弃渣场，新增临时用地30.22亩。截至2021年3月10日，新建弃渣场已使用，邛崃市公路养护段未办理新增临时用地报批手续、新增弃渣场水土保持方案未报邛崃市水务局审批。

以上行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第五十七条 “建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门批准……”和《中华人民共和国水土保持法》第二十五条“水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。”的规定。

建议你局督促邛崃市公路养护段整改，及时完善临时用地及水土保持方案变更的报批手续，确保项目用地及环水保措施得到有效落实。你局已接受审计建议。

（三）绩效管理方面问题

1.未严格按规定开展绩效评价工作。

邛崃市、天全县子项目2020年未制定项目绩效目标，未按规定对项目绩效情况进行监控和年终自评。

以上行为不符合邛崃市财政局《邛崃市财政预算绩效管理办法》（邛财发〔2018〕91号）中“第五条 绩效目标编制 （一）编制范围。……年初编制预算时，除列入项目支出的人员性支出和津补贴外，其余的项目均应编报绩效目标……（二）编制内容……第九条 预算单位自行监控。预算单位应按要求开展预算绩效运行跟踪监控……”、天全县财政局《关于召开2020年部门预算编制工作会议的通知》（天财发〔2019〕302号）附件2《天全县财政局关于开展2020年部门预算绩效目标管理工作的通知》中“第一条 全面开展绩效目标管理 ……绩效目标的编制、审核、批复与预算编制同步进行……”、《关于切实做好县本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》（天财发〔2020〕116号）中“（三）事中绩效监控……1.单位自行监控。各预算单位对照本单位2020年部门预算批复的项目绩效目标组织开展事中绩效运行监控……（四）事后绩效评价  1.预算部门自行评价 各预算单位按照……组织开展部门预算支出绩效评价”的规定。

建议你局督促邛崃市、天全县公路养护段整改，今后严格按要求开展绩效评价工作，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计建议。

2.项目进度滞后。

本项目2020年计划完成投资额96,610,634.00元，实际完成投资额47,156,531.65元，占计划完成额的48.81%。截至2020年12月31日，累计完成投资额88,325,430.23元，占应完成投资额137,779,532.58元的64.11%。项目进度滞后原因：

（1）项目前期组织筹备工作推进滞后。一是项目前期筹备工作时间较长。从2015年初项目启动至2019年施工招标工作基本完成，时间跨度长达5年。邛崃市子项目2019年5月正式开工，天全县子项目2019年11月正式开工。二是招投标完成工作滞后。天全县2018年10月完成土建招标文件编制，2019年5月开标，经过两次质疑处理，2019年8月完成招标工作。三是项目管理人员缺乏经验，对世行贷款项目工作不够熟悉，影响项目推进。

（2）2020年项目推进滞后。一是天全县子项目施工单位履约不力。施工方派驻现场管理人员能力不足，管理不到位，现场管理混乱。如：2020年6月以来先后4次更换施工队伍，影响工程推进速度；施工质量标准不高，未按照技术标准施工，现场监理开具监理工程师通知30余份，要求工程整改等，特别是2020年7月1日监理出具工程暂时停工令，截至2021年3月8日部分问题还未整改完成，严重影响施工进度。二是新冠疫情和特大暴雨影响。邛崃市、天全县子项目为落实疫情防控管制措施，项目推迟复工，施工工期均推迟3个月左右；受“8.11”“8.18”等特大暴雨影响，项目沿线多处边坡出现滑坡，且多处滑坡段坡顶出现开裂，部分结构物受损等险情，导致施工工期均延迟2个月左右。

建议你局督促邛崃市、天全县公路养护段采取有效措施，积极推进项目实施，提高资金使用绩效。你局已接受审计建议。

（四）上一年度审计发现问题未整改情况

上一年度审计报告中披露的7个问题中6个问题已整改，“项目进展缓慢”问题未整改。